BARBER HUB

Relatório Consolidado de
Implementações, Melhorias e Correções

Barber Hub 1.9.3 → 1.10.0

Consolidação do Planejamento Pós-31  •  Estado verificado em 2 de setembro de 2026

Uma plataforma de The Gamers Tech

# 1. Resultado executivo

ESTADO REAL DA ENTREGA
A implementação da versão 1.10.0 está concluída localmente no repositório atual e a porta de qualidade foi aprovada. A release ainda não está concluída em produção: não houve commit, push, deploy nem aplicação das migrations 29, 30 e 31 no Supabase.

A versão consolida o trabalho funcional da 1.9.3 e executa o Planejamento Pós-31 com foco em operação real, mobile, segurança, crescimento local e preparação para usuários finais. A direção visual premium escura, quente e dourada foi preservada; as alterações de CSS corrigem uso e responsividade sem criar outra identidade.

O código passou pela verificação automatizada completa no ambiente próprio do projeto. Isso confirma integridade estrutural, regressões conhecidas, sintaxe e regras de domínio, mas não substitui testes com contas reais, aparelhos físicos, e-mail, CAPTCHA, Web Push, políticas RLS e dados de produção.

## 1.1 Escopo consolidado

Funcionalidades da 1.9.1 e 1.9.2 consolidadas na 1.9.3 e preservadas pela nova release.

Itens funcionais e técnicos do documento PLANEJAMENTO_POS_31_BARBER_HUB_ATUALIZADO_V2.docx.

Correções mobile, CSS, carregamento, navegação profissional, suporte, administração e comunicação comercial.

Auditoria diferencial de segurança V01–V06 e novas proteções da 1.10.0.

Migrations, testes, arquitetura, documentação, decisão de repositórios e dependências externas.

## 1.2 Legenda de status

| Status | Significado |
| --- | --- |
| CONCLUÍDO | Código, interface e cobertura de regressão preparados localmente. |
| PARCIAL | A base foi implementada, mas parte do escopo exige expansão, homologação real ou serviço externo. |
| DECIDIDO | Houve uma decisão arquitetural explícita; não é uma pendência de código. |
| PENDENTE EXTERNO | Depende de painel, credenciais, produção, entrevistas ou ambiente que não pode ser concluído apenas no repositório. |

# 2. Matriz do Planejamento Pós-31

A matriz abaixo confronta o pedido original com o estado efetivamente encontrado no código e na documentação da release.

| Tema | Estado | O que foi entregue | O que ainda falta |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção do produto | CONCLUÍDO | Operação real, mobile primeiro, linguagem simples, planos por valor e foco inicial em Jacinto orientam a release. | A validação contínua com usuários permanece necessária. |
| Horários com múltiplos períodos | CONCLUÍDO | Inclusão, edição, remoção, cópia por dia, prevenção de sobreposição, horários noturnos, disponibilidade e status público entre intervalos. | Aplicar migration 29 e testar com dados reais. |
| Planos por proposta de valor | PARCIAL | Gratuito, Essencial, Profissional e Elite passaram a comunicar problema e benefício; autorização segue no banco/API. | Preço, limites finais e aderência comercial exigem entrevistas. |
| Mobile como experiência principal | PARCIAL | Dock operacional, Mais por plano, ações rápidas, layouts 320–768 px, menos rolagem lateral e formulários ajustados. | Homologação em aparelhos físicos e internet real ainda é obrigatória. |
| Atendimento sem agendamento e financeiro | CONCLUÍDO | Registro presencial, telefone, WhatsApp e outros; cliente opcional; serviço avulso; valor, profissional, pagamento, gastos e resultado estimado. | Aplicar migration 29 e validar permissões/planos. |
| Biblioteca oficial de imagens | CONCLUÍDO | Cinco capas WebP originais organizadas por estilo e opção de escolha no produto. | Ampliar o acervo conforme uso, sem marcas de terceiros. |
| Mapa e localização | CONCLUÍDO | Cidade, estado, CEP, latitude/longitude, OpenStreetMap, rota no Google Maps e fallback textual. | Validar endereços reais e consentimento de localização. |
| Jacinto e expansão regional | PARCIAL | Busca por cidade, bairro, estado, raio, distância, Perto de mim, agenda e filtros prepara o piloto local. | Piloto, adesão e expansão regional dependem de operação comercial. |
| Compatibilidade ampla | PARCIAL | CSS e fluxos previstos para 320, 360, 390, 412, 430 e 768 px; PWA e fallback web preservados. | Não é possível prometer todo celular; faltam aparelhos reais, Safari/iOS e rede lenta. |
| Entrevistas com barbeiros | PENDENTE EXTERNO | O roteiro de pesquisa foi preservado e as decisões que dependem dele foram identificadas. | Executar entrevistas em Jacinto e registrar evidências. |
| Paginação e carregamento | PARCIAL | CRM, financeiro, portfólio, avaliações e administração receberam paginação progressiva; buscas relevantes migraram para o servidor. | Reavaliar todas as listas com volume real e índices de produção. |
| Hashing e autenticação | CONCLUÍDO | Não existe cópia visualizável de senha na aplicação; a credencial pertence ao Supabase Auth e a recuperação usa link seguro. | Confirmar configurações do provedor e proteção contra senhas vazadas. |
| União dos repositórios | DECIDIDO | Barber Hub web/PWA/API permanece unido; Beauty Hub continua separado. Separação só será revista com deploy/equipe/ciclo independentes. | Nenhuma migração estrutural deve ocorrer perto do lançamento sem sinal concreto. |
| Identidade Barber + Beauty | PARCIAL | Assinatura The Gamers Tech, nomes, metadados e presença Beauty Hub foram reforçados sem rebranding. | Consistência de marca, SEO e materiais são trabalho contínuo. |
| Organização do repositório | PARCIAL | Novos domínios foram agrupados em backend/domain, backend/services, js/core, js/features, css/releases, img/library e docs. | A migração completa de arquivos legados foi evitada para não quebrar URLs antes da homologação. |
| Continuidade após autenticação | CONCLUÍDO | Agendamento preserva contexto por login e cadastro, reabre a revisão e usa destino validado sem dados sensíveis na URL. | Testar confirmação de e-mail e expiração do contexto no ambiente alvo. |
| Notificações e Web Push | PARCIAL | Preferências, horário silencioso, consentimento, fallback interno, fila push e API foram preparados. | Configurar VAPID e worker autenticado; e-mail/WhatsApp exigem provedor próprio. |
| Importação inicial | CONCLUÍDO | CSV/XLSX com prévia, normalização, duplicidades, campos inválidos, relatório, hash, limite e proteção contra fórmulas. | Aplicar migration 31 e homologar arquivos reais. |
| Resiliência de rede | PARCIAL | Estados de conexão, retry seguro de leituras, preservação de formulários, idempotência e cache PWA foram reforçados. | Fila offline ampla de escritas não foi prometida; validar perdas e duplicidade em rede instável. |
| Auditoria operacional | CONCLUÍDO | Histórico append-only, ator/data, agenda/financeiro, acesso controlado, snapshots sem segredos e anonimização de vínculos excluídos. | Aplicar migration 31 e definir retenção LGPD. |
| Feature flags | CONCLUÍDO | Kill switch, liberação por estabelecimento/plano/usuário e avaliação por função autorizada. | Aplicar migration 31 e definir grupos do piloto. |
| Definição de sucesso | PARCIAL | Os fluxos essenciais foram preparados e cobertos por regressão. | O sucesso final depende de piloto real, métricas, aparelhos físicos e aprovação da homologação. |

# 3. Funcionalidades consolidadas na 1.9.3

A release atual mantém o conjunto originalmente dividido entre 1.9.1 e 1.9.2. Os verificadores confirmaram 32/32 invariantes da 1.9.3.

| Funcionalidade | Estado | Implementação | Dependência/limite |
| --- | --- | --- | --- |
| Lista de espera | CONCLUÍDO | Entrada, consulta e regras de período; oportunidades de vaga integradas ao domínio de retenção. | Entrega externa da vaga depende do canal configurado. |
| Agendamento recorrente | CONCLUÍDO | Recorrência de atendimento com tratamento seguro de fim de mês. | Validar timezone e série real no Supabase. |
| Fidelidade e recompensas | CONCLUÍDO | Pontos, recompensas, limites e consulta do cliente. | Regras comerciais devem ser configuradas por estabelecimento/plano. |
| Cupons | CONCLUÍDO | Código, período, regras e limites; validação de descontos no domínio/API. | Testar campanhas e concorrência com dados reais. |
| Campanhas segmentadas | CONCLUÍDO | Segmentos e ações para novos, recorrentes, inativos e oportunidades de retorno. | Envio externo depende de provedor e consentimento. |
| Lembretes automáticos | PARCIAL | Fila, cron e notificações internas foram modelados; migration 26 agenda os workers. | E-mail, WhatsApp ou push precisam de credenciais e worker em produção. |
| Central de Oportunidades | CONCLUÍDO | Itens acionáveis para clientes inativos, ocupação, retorno e avaliações. | Calibrar relevância com dados reais. |
| Insights | CONCLUÍDO | Ocupação, serviços, horários, retenção e oportunidades calculadas com limites seguros. | Validar interpretação com barbeiros. |
| Metas | CONCLUÍDO | Metas da empresa/equipe e acompanhamento na área de crescimento. | Definir metas padrão e governança comercial. |
| Permissões granulares | CONCLUÍDO | Papéis de profissional, recepção, gerente e proprietário, mais substituições individuais quando habilitadas. | Testar RLS com contas separadas após migrations. |

## 3.1 Agenda, CRM e financeiro preservados

Agenda diária e semanal, bloqueios, encaixes, confirmação, cancelamento, reagendamento, faltas e agenda individual.

CRM com busca, histórico, preferências, gastos, frequência, profissional preferido, observações e segmentos.

Receita, ticket médio, comissões, fechamento, ajustes, metas e desempenho da equipe.

API e PostgreSQL continuam responsáveis pelas regras de autorização e concorrência; o frontend não decide sozinho.

# 4. Implementações da versão 1.10.0

## 4.1 Operação e agenda

Múltiplos períodos no mesmo dia, inclusive turnos que terminam após meia-noite.

Cópia de horários para outros dias e validação contra intervalos sobrepostos ou inválidos.

Status Aberto agora coerente antes, durante e entre os períodos de atendimento.

Registro rápido de atendimento presencial, WhatsApp, telefone ou outro canal.

Serviço avulso privado com nome e duração, sem poluir o catálogo público.

Idempotência no PostgreSQL para impedir duplicação de atendimento ou despesa em toque/retry repetido.

## 4.2 Financeiro e clientes

Registro de gastos e cálculo de resultado realizado/estimado, sem chamar receita de lucro indevidamente.

Filtros Hoje, Semana, Mês e Personalizado; ticket médio incluído no resumo.

Paginação progressiva dos lançamentos e do CRM.

Busca por nome, telefone e e-mail, incluindo cursor estável para clientes ainda sem visita.

Comissões, ajustes e permissões financeiras continuam aplicados conforme papel e plano.

## 4.3 Marketplace e página pública

Filtros por cidade, bairro, estado, raio e distância, além da ação Perto de mim mediante consentimento.

Mapa OpenStreetMap incorporado e botão de rota pelo Google Maps, com fallback de endereço.

Biblioteca oficial com capas classic-warm, contemporary-night, light-airy, modern-clean e premium-dark.

Paginação de portfólio e avaliações e exibição integral dos períodos de funcionamento.

## 4.4 Dados, automação e controle

Importação CSV/XLSX segura, com prévia, validação, deduplicação, relatório e proteção contra fórmulas.

Preferências de aviso, horário silencioso, consentimento e fallback interno quando push não estiver disponível.

Fila Web Push pronta para worker autenticado e configurado externamente.

Auditoria operacional append-only e feature flags para piloto, liberação gradual e kill switch.

Painel administrativo com prontidão da release, busca do lado do servidor e carregamento progressivo.

Feedback de conexão, retry seguro em leituras e preservação de formulários após falha temporária.

# 5. Correções mobile, CSS e experiência

| Área | Estado | Correção aplicada |
| --- | --- | --- |
| Menu Mais profissional | CORRIGIDO | O botão deixa de enviar diretamente para Conta e abre opções permitidas pelo plano/papel. |
| Cabeçalho recortado | CORRIGIDO | Topo profissional adaptado para nomes, cargo, navegação e larguras pequenas. |
| Carregamento infinito | CORRIGIDO | Estados de carregamento, erro, vazio e recarga foram reorganizados para que a informação apareça sem depender do botão manual. |
| Rolagem horizontal | CORRIGIDO | Cards, filtros e painéis foram adaptados para leitura vertical e largura do aparelho. |
| Status do estabelecimento | CORRIGIDO | Cards Automático, Aberto e Fechado não comprimem palavras nem desorganizam ícones/textos. |
| Busca de clientes | CORRIGIDO | Busca por nome, telefone e e-mail integrada à paginação, com filtros utilizáveis no mobile. |
| Senha e recuperação | CORRIGIDO | Requisitos de maiúscula, minúscula, número, caractere especial e tamanho aparecem junto ao campo. |
| Dock mobile | CORRIGIDO | Painel, Agenda, Clientes, Financeiro e Mais priorizam as tarefas mais frequentes do barbeiro. |
| Área do cliente | CORRIGIDO | Navegação, modais e espaço do rodapé foram ajustados para evitar controles cobertos. |
| Suporte | CORRIGIDO | Conteúdo encurtado e orientado à tarefa; no mobile, o formulário só abre quando solicitado. |
| Termos técnicos expostos | CORRIGIDO | Menções desnecessárias a banco, migration e provedor foram retiradas da comunicação normal. |
| Beauty Hub | CORRIGIDO | Página recebeu conteúdo e ligação atualizados sem exagerar uma área ainda em desenvolvimento. |
| Cache/PWA | CORRIGIDO | Cache atualizado para barberhub-v1.10-mobile-r2, reduzindo entrega de interface antiga. |

VALIDAÇÃO VISUAL
Os ajustes foram verificados responsivamente no navegador, mas o critério final continua sendo teste em aparelhos físicos Android e iPhone, com teclado aberto, PWA instalada e apenas navegador, zoom e conexão instável.

## 5.1 Administração

Busca global paginada de usuários e estabelecimentos executada no servidor.

Paginação de agenda, avaliações, denúncias e suporte para evitar carregamentos sem limite.

Indicadores de prontidão da 1.10.0 e estados claros de carregamento/erro.

Moderação administrativa separada da publicação do proprietário, preservando V01.

Redefinição de acesso envia link seguro; nenhuma tela administrativa visualiza senha atual.

# 6. Segurança e privacidade

| Achado | Estado | Proteção | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| V01 — moderação/visibilidade | CORRIGIDO | Suspensão administrativa separada, RLS pública e bloqueio de republicação. | Testar papéis no ambiente alvo. |
| V02 — transições de agenda | CORRIGIDO | Máquina de estados no banco; transições inválidas e estados terminais falham fechados. | Aplicar migrations e testar contas reais. |
| V03 — limites/concorrência | CORRIGIDO | Locks transacionais, entitlements e validação de plano no PostgreSQL. | Configurar planos/assinaturas reais. |
| V04 — curtidas/contadores | CORRIGIDO | Contador derivado, escrita direta bloqueada e reparo de dados legados. | Observar integridade após migration. |
| V05 — rate limit | CORRIGIDO NO CÓDIGO | Escopos por rota e identidade autenticada, incluindo rotas administrativas e posteriores à auditoria. | Múltiplas instâncias exigem armazenamento distribuído. |
| V06 — CAPTCHA/configuração | PARCIAL | Chave pública obtida com segurança; segredo não aparece no frontend; API preparada. | Ativar Turnstile/CAPTCHA no Auth e no deploy. |

## 6.1 Proteções adicionais da 1.10.0

RLS em todas as novas tabelas e revogação de execução anônima em RPCs sensíveis.

Funções SECURITY DEFINER com search_path vazio e schemas explicitados.

Limites máximos e paginação para reduzir consultas sem fronteira.

Auditoria sem senhas, tokens ou segredos nos snapshots.

Importação limitada, deduplicada, rejeitando fórmulas e reexecuções inseguras.

Localização somente após autorização do navegador.

## 6.2 Senhas: decisão correta

SENHAS NÃO SÃO VISUALIZÁVEIS
O Barber Hub não cria uma coluna de senha reversível. O Supabase Auth mantém um hash não reversível; hash não é criptografia que possa ser descriptografada. Administradores podem iniciar redefinição de senha, nunca consultar a senha atual. Guardar uma cópia visualizável aumentaria o impacto de vazamentos e não é necessário para autenticação.

# 7. API, arquitetura e organização

## 7.1 Estrutura adotada

| Área | Responsabilidade |
| --- | --- |
| api/ | Entrada FastAPI e rotas HTTP versionadas. |
| backend/domain/ | Regras puras e testáveis offline, incluindo agenda, retenção, operação e importação. |
| backend/services/ | Casos de uso, autorização e integração com o banco. |
| js/core/ | Infraestrutura do navegador, como continuidade de fluxo. |
| js/features/ | Funcionalidades novas isoladas da release. |
| css/releases/ | Correções e estilos de versão sem romper a direção visual existente. |
| mobile/ | Páginas mobile sincronizadas e verificadas contra as canônicas. |
| img/library/ | Conteúdo visual reutilizável e organizado. |
| sql/ | Migrations numeradas e verificadores pós-aplicação. |
| tests/ e scripts/ | Testes de regressão, auditoria e porta de qualidade. |
| docs/ | Guias, decisões, segurança, deploy e homologação. |

## 7.2 Desenvolvimento independente de serviços online

As regras críticas foram deslocadas para módulos de domínio Python que podem ser testados sem Supabase ativo. Isso permite desenvolver e validar transições de agenda, comissões, CRM, fidelidade, oportunidades, importações e idempotência offline. A integração final — autenticação, RLS, persistência, cron e entrega de notificações — continua dependendo do ambiente online.

## 7.3 Decisão sobre separar mobile e API

Nesta fase, web, PWA/mobile e API continuam no mesmo repositório Barber Hub. O diretório mobile representa uma experiência adaptada, não um aplicativo nativo com ciclo independente. Separar agora duplicaria releases, configuração, testes e coordenação perto do lançamento.

A separação deve ser reavaliada somente quando existir aplicativo nativo, mais de um consumidor independente da API, equipes/permissões distintas ou deploys realmente desacoplados. A Beauty Hub permanece em repositório próprio, compartilhando apenas padrões ou contratos deliberados.

# 8. Banco de dados e migrations

| Arquivo | Finalidade | Principais entregas | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Retenção e relacionamento 1.9.3 | Lista de espera, recorrência, fidelidade, cupons, campanhas e entidades relacionadas. | Histórico 1.9.3. |
| 25 | Inteligência e permissões 1.9.3 | Oportunidades, insights, metas e permissões granulares. | Histórico 1.9.3. |
| 26–28 | Automação e hardening 1.9.3 | Cron, Advisors, privilégios, RLS e reforços de segurança. | Histórico 1.9.3. |
| 29 | Operação real 1.10 | Horários múltiplos, atendimento manual, gastos e idempotência. | PENDENTE NO SUPABASE. |
| 30 | Localização e marketplace 1.10 | Endereço estruturado, coordenadas, biblioteca e busca regional. | PENDENTE NO SUPABASE. |
| 31 | Push, importação, auditoria e flags | Preferências, fila push, importações, histórico e liberação controlada. | PENDENTE NO SUPABASE. |
| Verificador 31 | Validação pós-migration | Objetos, RLS, privilégios, RPCs, flags, biblioteca, auditoria e anonimização. | EXECUTAR APÓS 29→30→31. |

## 8.1 Ordem obrigatória antes do deploy

Confirmar projeto correto e backup recuperável.

Aplicar 29_operacao_real_horarios_atendimentos_1_10.sql.

Aplicar 30_localizacao_biblioteca_marketplace_1_10.sql.

Aplicar 31_push_importacoes_auditoria_flags_1_10.sql.

Executar verificar_31_release_1_10.sql e interromper se houver exceção.

Revisar Security Advisor e Performance Advisor.

Homologar papéis, planos e fluxos críticos antes de publicar API/frontend/PWA.

REGRA DE SEGURANÇA
O Git guarda os arquivos SQL; ele não aplica migrations no Supabase. Uma migration já aplicada não deve ser editada. Correções futuras recebem novo número. Em banco com dados reais, rollback não deve usar DROP improvisado.

# 9. Verificação e testes de regressão

| Porta | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Sincronização mobile | APROVADO | 22 páginas mobile refletem o desktop. |
| Roteamento mobile | APROVADO | 11 casos web, 4 file://, 4 redirecionamentos e 23 páginas. |
| Arquivos centrais | APROVADO | 76 arquivos centrais da 1.10.0 encontrados. |
| HTML | APROVADO | 50 páginas, sem IDs duplicados ou links locais quebrados. |
| JavaScript | APROVADO | 44 arquivos passaram por verificação de sintaxe. |
| Segredos públicos | APROVADO | Nenhuma chave secreta encontrada nos arquivos públicos auditados. |
| V01–V06 | APROVADO | 27/27 controles de segurança aprovados. |
| Release 1.9.3 | APROVADO | 32/32 invariantes aprovados. |
| Python/FastAPI/domínio | APROVADO | 62 testes executados com sucesso no ambiente .venv do projeto. |
| Compilação Python | APROVADO | API e backend compilados sem erro. |

## 9.1 Limites dos testes locais

CAPTCHA, e-mail, Web Push, cron e recuperação precisam ser verificados com configurações reais.

RLS precisa ser testada usando usuários e sessões diferentes, não apenas verificação estática do SQL.

Responsividade do navegador não substitui Android e iPhone físicos.

Volume de dados real é necessário para confirmar índices, paginação e tempo de resposta.

Foi emitido um aviso de depreciação Starlette/httpx durante os testes; não houve falha, mas a dependência deve ser acompanhada em manutenção futura.

# 10. Configuração externa obrigatória

| Ambiente | Item | Ação necessária |
| --- | --- | --- |
| Supabase | Migrations e verificador | Aplicar 29 → 30 → 31 → verificador 31, com backup. |
| Supabase Auth | URLs | Cadastrar Site URL e Redirect URLs exatas de produção/homologação e recuperação. |
| Supabase Auth | CAPTCHA/Turnstile | Ativar proteção; chave secreta somente no servidor e site key pública via configuração segura. |
| Supabase Auth | Senhas vazadas | Habilitar a proteção quando disponível no plano. |
| API/deploy | Credenciais | SUPABASE_URL e service role somente no servidor; anon pública apenas onde prevista. |
| API/deploy | Origens | ALLOWED_ORIGINS com domínios exatos, sem curinga em produção. |
| Web Push | VAPID e worker | Configurar par de chaves, identificação do remetente e processador autenticado da fila. |
| Rate limit | Armazenamento distribuído | Revisar solução compartilhada antes de escalar múltiplas instâncias. |
| Advisors | Segurança e desempenho | Registrar e tratar alertas após as migrations. |
| Homologação | Papéis | Cliente, profissional, recepção, gerente, proprietário, admin e usuário sem vínculo. |
| Homologação | Planos | Gratuito, Essencial, Profissional e Elite. |
| LGPD/operação | Retenção e incidentes | Definir retenção, exportação, exclusão/anonimização, responsável e recuperação. |

# 11. Estado do Git e da publicação

| Campo | Estado em 02/09/2026 |
| --- | --- |
| Repositório | Barber-Hub-Oficial — repositório atual. |
| Branch | main. |
| Último commit | 95fe916 — feat: consolida Barber Hub 1.9.3. |
| Alterações 1.10.0 | Presentes localmente, ainda sem commit. |
| Push GitHub | Não realizado. |
| Deploy | Não realizado. |
| Supabase 29–31 | Não aplicado em produção. |
| Dimensão do diff rastreado | 71 arquivos alterados; 6.277 inserções e 1.661 remoções, além de novos arquivos ainda não rastreados. |

## 11.1 Sequência segura para concluir a release

Revisar o diff e incluir este relatório na documentação.

Criar o commit da versão 1.10.0.

Atualizar a branch com o remoto de forma segura e resolver qualquer divergência sem sobrescrever trabalho.

Aplicar e validar as migrations no ambiente de homologação/produção correto.

Configurar os serviços externos e executar o checklist de homologação.

Fazer push e publicar somente depois da decisão de aprovação.

# 12. Itens conscientemente não declarados como concluídos

Entrevistas com barbeiros de Jacinto e validação final de preços/limites dos planos.

Compatibilidade comprovada em aparelhos físicos representativos do público.

Envio real por e-mail, WhatsApp ou Web Push sem configurar provedor, consentimento, VAPID e worker.

Rate limit distribuído para várias instâncias sem um armazenamento compartilhado definido.

Aplicação das migrations 29–31 e aprovação do verificador no Supabase.

Deploy, commit e push da 1.10.0.

Migração completa para monorepo ou separação de API/mobile — a decisão atual é não separar agora.

Promessa de funcionamento literal em todo celular existente.

CONCLUSÃO
O trabalho de código solicitado está consolidado localmente e passou na porta de qualidade. A versão só deve ser apresentada como publicada e pronta para usuários finais depois de commit, migrations, configurações externas e homologação real. Este relatório separa essas duas etapas para evitar perda de dados e uma publicação incompleta.

# Apêndice A — Principais arquivos de rastreabilidade

| Área | Arquivo(s) principal(is) |
| --- | --- |
| Release | docs/ATUALIZACAO_1_10_0.md |
| Homologação | docs/HOMOLOGACAO_FINAL_1_10.md |
| Deploy | docs/MIGRATIONS_DEPLOY_1_10.md |
| Segurança | docs/RELATORIO_SEGURANCA_1_10.md |
| Repositórios | docs/DECISAO_REPOSITORIOS_1_10.md |
| Guia completo | docs/GUIA_COMPLETO_BARBER_HUB_1_10_0.docx |
| API | api/index.py; backend/models.py; backend/services/* |
| Domínio offline | backend/domain/operations.py; backend/domain/imports.py |
| Frontend | js/features/operation-real-1.10.js; js/core/continuation.js |
| CSS | css/releases/release-1.10.css |
| Migrations | sql/29_*.sql; sql/30_*.sql; sql/31_*.sql; sql/verificar_31_*.sql |
| Qualidade | scripts/check-release-1.10.js; tests/test_api.py; tests/test_domain.py |

Documento gerado a partir do Planejamento Pós-31, da documentação da release, do estado do Git e da execução da porta de qualidade em 2 de setembro de 2026.